| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | PhoneDoctor |
| --- | --- |
| **CÓDIGO DEL PROYECTO:** | 2.1 |
| **DIRECTOR DEL PROYECTO:** | Antonio Peláez Moreno |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 15/11/2023 |

**OBJETIVO DEL SPRINT**

| Desarrollar las funcionalidades esenciales para permitir a los usuarios interactuar con el catálogo de productos y realizar operaciones básicas. |
| --- |

**HISTORIAS DE USUARIO SELECCIONADAS**

| **PB-001 - CRUD de usuarios y productos.** Desarrollar operaciones CRUD para usuarios y productos.  **PB-002 - Login y Registro.** Implementar la capacidad de registro y login.  **PB-003 - Creación del catálogo.** Desarrollar la visualización del catálogo de productos.  **PB-004 - Filtros de búsqueda de producto.** Implementar la funcionalidad de búsqueda y filtros en el catálogo.  **PB-005 - Creación de cesta de la compra.** Permitir a los usuarios añadir, retirar y modificar productos en su carrito de compras. |
| --- |

**DURACIÓN DEL SPRINT**

| La duración del sprint tiene como inicio el día 13/11/2023 y tiene como fecha de fin el día 19/11/2023, teniendo por tanto una duración total de 7 días. |
| --- |