| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | PhoneDoctor |
| --- | --- |
| **CÓDIGO DEL PROYECTO:** | 2.1 |
| **DIRECTOR DEL PROYECTO:** | Antonio Peláez Moreno |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 19/11/2023 |

**QUÉ HA IDO BIEN**

| Las aspectos que han funcionado bien durante el sprint han sido las siguientes:   * Hemos logrado completar todas las historias de usuario planificadas para este sprint. * El nivel de código alcanzado durante el desarrollo de este sprint ha sido alto. * La colaboración y la comunicación entre los miembros del equipo ha sido correcta. |
| --- |

**QUÉ HA IDO MAL**

| Las aspectos que no han funcionado de manera correcta durante el sprint han sido las siguientes:   * Tuvimos un problema inicial con la configuración inicial del entorno de desarrollo que nos retrasó en el inicio de las tareas. * El desarrollo de la funcionalidad del inicio de sesión supuso un gran problema para el equipo de desarrollo por lo que retraso en el desarrollo del resto de tareas. |
| --- |

**QUÉ HAY QUE SEGUIR HACIENDO**

| Consideramos que para los siguientes sprint se debe seguir haciendo:   * La práctica de revisión de código por pares demostró ser efectiva en la detección temprana de errores. |
| --- |

**QUÉ HAY QUE DEJAR DE HACER**

| Consideramos que las acciones que hay que dejar de hacer para los siguientes sprint son:   * No dejar tareas para el final del sprint. * Realizar más pruebas para asegurarnos que el código desarrollado funciona de manera correcta. |
| --- |

**CONCLUSIONES**

| El equipo está satisfecho con el resultado del sprint, pero reconocemos que hay áreas en las que se puede mejorar, por ello el equipo está comprometido a implementar las acciones acordadas en la retrospectiva para mejorar el proceso de desarrollo de software. |
| --- |