| **Nombre del Proyecto** | PhoneDoctor | **Código del Proyecto** | 2.1 | **Fecha de Elaboración** | 15/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **ID DEL INCIDENTE** | **FECHA DE OCURRENCIA** | **CATEGORÍA** | **INCIDENTE / PROBLEMA** | **INVOLUCRADOS** | **IMPACTO** | **URGENCIA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 16/11/2023 | Organización | No se han registrado las issues en github. | Equipo de desarrollo | Al no haber registrado las issues en github no será posible realizar la gráfica burndown de forma correcta. | Media |
| **2** | 15/11/2023 | Desarrollo | No se ha creado un requirements.txt | Equipo de desarrollo | Al no haber creado un requirements.txt cada miembro del equipo de desarrollo tiene que configurar su entorno, retrasando esto el desarrollo de las tareas. | Alta |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |

| **ID DEL INCIDENTE** | **PROPIETARIO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** | **ESTADO** | **FECHA DE SOLUCIÓN** | **ACCIONES TOMADAS** | **COMENTARIOS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Equipo de Desarrollo | 19/11/2023 | Cerrado | 18/11/2023 | Se ha determinado que esta será la primera tarea a realizar para los próximos sprint para evitar que se vuelva a repetir esta situación | No aplica |
| **2** | Equipo de Desarrollo | 19/11/2023 | Cerrado | 18/11/2023 | Se ha ejecutado el comando pip freeze para generar un documento requirements.txt en el que quedan reflejados todos los paquetes necesarios para desplegar el proyecto | No aplica |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |