| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | PhoneDoctor |
| --- | --- |
| **CÓDIGO DEL PROYECTO:** |  |
| **DIRECTOR DEL PROYECTO:** | Antonio Peláez Moreno |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 23/10/2023 |
| **ELABORADO POR:** | Antonio Peláez Moreno, Eduardo Bustamante Lucena |

**PROPÓSITO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO**

| El objetivo principal del documento “Enunciado del alcance del proyecto” es definir de manera clara y concisa los límites, objetivos, entregables, restricciones y criterios de éxito de nuestro proyecto. |
| --- |

**DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO**

| El proyecto tiene como alcance la planificación, diseño y desarrollo de una web de venta de reparaciones de dispositivos móviles. La página debe ser intuitiva y debe poder utilizarse en los diferentes navegadores existentes. Durante el desarrollo del proyecto se deben completar todos los requisitos acordados con el cliente y definidos en el registro de requisitos, siguiendo el plan de gestión de requisitos. El resultado final debe desarrollarse dentro del presupuesto y tiempo acordado, además de ser aprobado por todos los interesados. |
| --- |

**LISTA DE ENTREGABLES DEL PROYECTO**

| Plan de Dirección del Proyecto - 10/11/2023 |
| --- |
| Entrega del producto software - 13/12/2023 |

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

| El proyecto debe cumplir con todos los requisitos acordados con el cliente. |
| --- |
| El proyecto debe ser entregado en la fecha acordada. |
| El proyecto debe ser desarrollado y completado dentro del presupuesto. |
| El entregable final debe ser aprobado por todas las partes interesadas del proyecto. |
| Se debe entregar la documentación completa del proyecto. |

**EXCLUSIONES DEL PROYECTO**

| Mantenimiento |
| --- |
| Devoluciones |
| Ampliación o evolución una vez pasada la fecha de entrega |
| Ofertas de productos |
| Gestión de ofertas |
| Sugerencias para el cliente |
| Emisión y gestión de facturas |


**RESTRICCIONES DEL PROYECTO**

| Se deberá cumplir con los plazos establecidos. |
| --- |
| No se tolerarán demoras en las diversas entregas a realizar durante el proyecto. |
| Se debe asegurar en todo momento la seguridad y privacidad de datos utilizados. |
| No se superará el presupuesto establecido. |
| La página web deberá estar desarrollada en español. |
| El estado final del proyecto será aceptado por todos los interesados. |

**SUPUESTOS DEL PROYECTO**

| Cambios en los requisitos. |
| --- |
| Incompatibilidad entre navegadores. |
| Cumplimiento de estándares y regulaciones. |
| La tecnología y entorno de desarrollo serán las adecuadas para satisfacer las necesidades y requisitos. |
| Todos los miembros del equipo dispondrán de las herramientas y recursos necesarios para la realización del proyecto. |

**APROBACIÓN**



| Firma del Director del Proyecto  Antonio Peláez Moreno |  | Firma del Patrocinador  José González Enríquez |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Director del Proyecto  23/10/2023 |  | Nombre del Patrocinador |
| Fecha |  | Fecha |