| **PROYECTO** | **PhoneDoctor** | **CÓDIGO DE PROYECTO** |  | **FECHA DE ELABORACIÓN** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

R = Responsable, C = Consultado, A = Aprobador, I = Informado

| **ID Paquete de Trabajo** | **Paquete de Trabajo** | **Patrocinador** | **Director de Proyecto** | **Equipo de dirección** | **Equipo de desarrollo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Acta de constitución | I | A | R | - |
| 1.2 | Registro de supuestos | I | A | R | - |
| 1.3 | Registro de interesados | I | A | R | - |
| 2.1.1 | Plan de dirección del proyecto | I | A | R | - |
| 2.1.2 | Plan de gestión de la configuración | I | A | R | - |
| 2.2.1 | Plan de gestión de las comunicaciones | I | A | R | - |
| 2.3.1 | Plan de gestión de requisitos | I | A | R | - |
| 2.3.2.2 | Matriz de trazabilidad de requisitos | I | A | R | - |
| 2.3.2.3 | Registro de requisitos | I | A | R | - |
| 2.3.3.1 | Enunciado del alcance | I | A | R | - |
| 2.3.3.2 | EDT | I | A | R | - |
| 2.3.3.3 | Diccionario de la EDT | I | A | R | - |
| 2.4.1 | Plan de gestión del cronograma | I | A | R | - |
| 2.4.2.1 | Lista de actividades | I | A | R | - |
| 2.4.2.2 | Secuencia de actividades | I | A | R | - |
| 2.4.3.1 | Lista de hitos | I | A | R | - |
| 2.4.3.2 | Cronograma | I | A | R | - |
| 2.5.1 | Plan de gestión de costes | I | A | R | - |
|  | Plan de gestión de recursos | I | A | R | - |
|  | Plan de gestión de riesgos | I | A | R | - |
|  | Registro de riesgos | I | A | R | - |
|  | Plan de gestión de la calidad | I | A | R | - |
|  | Plan de gestión de cambios | I | I | C | R |
|  | Mockups | I | A | - | R |
|  | CRUD usuarios y productos | I | A | - | R |
|  | Login y Registro | I | A | - | R |
|  | Creación catálogo | I | A | - | R |
|  | Filtros de búsqueda | I | A | - | R |
|  | Cesta compra | I | A | - | R |
|  | Implementación Proceso de compra | I | A | - | R |
|  | Creación fichas de producto | I | A | - | R |
|  | Panel de ventas | I | A | - | R |
|  | Panel de clientes | I | A | - | R |
|  | Funcionalidad opiniones | I | A | - | R |
|  | Procesos de pago | I | A | - | R |
|  | Vistas | I | A | - | R |
|  | Despliegue | I | A | - | R |
|  | Registro de incidencias | I | A | R | I |
|  | Registro decisiones | I | A | R | I |
|  | Product Backlog | I | A | I | R |
|  | Sprint Planning | I | A | I | R |
|  | Controles de calidad | I | A | R | I |
|  | Informe de desempeño | I | A | R | I |