| **Nombre del Proyecto** | PhoneDoctor | **Código del Proyecto** |  | **Fecha de Elaboración** | 29/10/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **ID DEL RIESGO** | **CATEGORÍA** | **RIESGO** | **PRIORIDAD** | **IMPACTO** | | | **PROBABILIDAD** | **INTERESADO / FUENTE** | **RESPONSABLES** | | **ESTRATEGIA /**  **RESPUESTA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALCANCE** | **TIEMPO** | **COSTES** | **SEGUIMIENTO** | **RESPUESTA** |
| 1 | Dirección | Sobrepasar el tiempo límite en el que las entregas deben ser hechas. | Alta | Bajo | Alto | Alto | Improbable |  | Dirección | Dirección | Realizar un seguimiento regular del progreso del proyecto. |
| 2 | Técnico | No alcanzar la totalidad de requisitos completados. | Alta | Alto | Bajo | Moderado | Improbable |  | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo | Realizar un seguimiento regular del progreso del proyecto. |
| 3 | Dirección | Sobrepasar el presupuesto acordado con el cliente. | Alta | Bajo | Bajo | Alto | Improbable |  | Dirección | Dirección | Realizar un seguimiento exhaustivo de los costos del proyecto. |
| 4 | Organización | Miembros claves del proyecto deciden dejar el mismo. | Moderada | Alto | Alto | Alto | Algo probable |  | Dirección | Dirección | Diversificar el conocimiento y las responsabilidades entre los miembros del equipo. |
| 5 | Técnico | No alcanzar los estándares de calidad acordados con el cliente. | Moderada | Alto | Moderado | Moderado | Algo probable |  | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo | Realizar y seguir un plan de gestión de la calidad durante todo el ciclo de desarrollo.. |
| 6 | Dirección | Mala comunicación o, en su defecto, carencia de ella. | Moderada | Moderado | Moderado | Moderado | Algo probable |  | Dirección | Dirección | Promover la comunicación entre los miembros del equipo, estableciendo reuniones periódicas. |
| 7 | Dirección | Falta de gestión de riesgos adecuada. | Moderada | Moderado | Alto | Alto | Probable |  | Dirección | Dirección | Definir un plan de gestión de riesgos donde se desarrollen protocolos para la prevención y mitigación de los posibles riesgos. |
| 8 | Externo | Dificultades a la hora de realizar el proceso de adquisiciones | Baja | Moderado | Bajo | Alto | Improbable |  | Dirección | Dirección | Definir un plan de gestión de las adquisiciones donde se documenten las decisiones de adquisición de bienes o servicios para el proyecto. |
| 9 | Organización | Falta de interés o compromiso | Moderada | Moderado | Moderado | Moderado | Probable |  | Dirección | Dirección | Motivar al equipo y promover un ambiente de trabajo positivo así como identificar las necesidades y metas individuales de los miembros del equipo. |
| 10 | Organización | Falta de capacidades técnicas o preparación insuficiente | Moderada | Moderado | Alto | Moderado | Probable |  | Dirección | Dirección | Evaluar las capacidades y carencias de los miembros del equipo para ajustar las tareas según las mismas. |